
«О реализации национальных проектов на территории пгт.Долгое  Орловской области  в 2023 году


На 2023 год выбраны территории для благоустройства -2 дворовых –ул.Калинина д.35 ул.Мира д.50 и ул.Калинина д.37.  и 1 общественная территория Районный парк культуры и  отдыха 3 этап. 
23.12.2022 г контракт подписан с ООО Давид-строй на благоустройство дворовых территорий.  Работы начаты 01.04.2023 г. По состоянию на 16.06.2023 г. на дворовых территориях  работы завершены. Получено положительное заключение  лабораторных испытаний образцов асфальтобетона. Так на дворовых территориях произведена укладка  асфальтобетона 1378 кв.м и установка бордюрного камня 444 м. На текущей неделе планируется приемка работ общественной комиссией.
03.03.2023г заключен контракт с МУП «Жилкомхоз». Начало работ 01.04.2023 г. по состоянию на 14.06.2023 г. проведены работы по щебенению и укладке асфальтобетонного покрытия,  взяты пробы асфальта на экспертизу.
Работы продолжаются.

 Начальник отдела городского поселения                       Е.А.Жиронкин

