Информация 
о  планах по ремонту автомобильных дорог местного значения на территории Должанского района в 2025 году.

	На территории района общая протяженность автомобильных дорог местного значения составляет 274,6 км, из них вне границ населенных пунктов (районные дороги) – 25,4 км, в городском поселении Долгое – 41,2 км, в границах населенных пунктов сельских поселений – 208 км.
	Из общей протяженности автомобильных дорог в границах населенных пунктов сельских поселений 125,58 км или 60,4 % - грунтовые автомобильные дороги. (Справочно: по состоянию на 01.01.2016 г. доля грунтовых дорог на селе составляла 88,2%. За период 2016-2024 годов всего отремонтировано 98,315 км, из них 62,425 км автомобильных дорог в населенных пунктах сельских поселений и 35,89 км дорог в городском поселении с асфальтобетонным и щебеночным покрытием, обустроено 14,3 км пешеходных тротуаров).
	Дорожная деятельность в районе осуществляется в соответствии                                                          с утвержденной муниципальной программой «Повышение безопасности дорожного движения в Должанском районе на 2022-2027 годы».
	В соответствии с Программой на 2025 год доведено лимитов бюджетных обязательств на дорожную деятельность в сумме 19,9 млн. рублей, в том числе:
- из областного бюджета – 7,0 млн. рублей,
- из районного бюджета –12,9 млн. рублей.
За счет средств областного бюджета (Дорожный фонд Орловской области) планируется произвести ремонт автомобильных дорог в щебеночном исполнении по сельским поселениям района протяженностью 2,678 км, 
в том числе: 
- в Козьма-Демьяновском сельском поселении:
   в д. Калиновка по ул. Солнечная – 1,1 км;
- в Кудиновском сельском поселении:
   в с. Никольское по ул. Цветочная, протяженностью 0,760 км; 
- в Успенском сельском поселении:
   в д. Плотки по ул. Заречная, протяженностью 0,818 км. 
По данным автомобильным дорогам объявлены электронные аукционы                     по определению подрядных организаций на выполнение работ по ремонту. 
За счет средств районного бюджета планируется осуществить ремонт автомобильных дорог в щебеночном исполнении протяженностью 3,173 км,

в том числе:
 - в Урыновском сельском поселении:
      в д. Русановка Первая по ул. Колхозная – 1,280 км,
      в д. Косоржа по ул. Луговая (2 этап) – 1,075 км,
      в д. Быстра по ул. Школьная (подъезд к школе с разворотной 
      площадкой и парковкой) – 0,123 км,
       в с. Урынок по ул. Речная – 0,195 км.
[bookmark: _GoBack]   - в пгт. Долгое: ремонт участков автомобильных дорог (щебенение)                           по улице Свердлова (подъезд к БУ ОО «ЦСОН Должанского района»), протяженностью 0,2 км и пер. Комплексный, протяженностью 0,3 км. Кроме того, планируется осуществить ямочный ремонт улично-дорожной сети.
В случае  изменения лимитов бюджетных ассигнований на дорожную деятельность мероприятия программы подлежат уточнению и корректировке.    
 
	
