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о планах по ремонту автомобильных дорог местного значения на территории Должанского района в 2026 году.

	На территории района общая протяженность автомобильных дорог местного значения по состоянию на 01.01.2026 года составляет 278,7 км.
	В разрезе территорий ситуация выглядит следующим образом:
- Автомобильные дороги вне границ населенных пунктов (районные дороги) – 26,5 км.
- Протяженность дорог в границах городского поселения Долгое – 41,2 км.
- Дороги в границах населенных пунктов сельских поселений – 211,0 км.
	Особого внимания требует состояние улично-дорожной сети в сельской местности. Из общей протяженности дорог в границах сельских поселений (211 км) 120 км, что составляет 56,9 %, являются грунтовыми. (Справочно: по состоянию на 01.01.2016 г. доля грунтовых дорог на селе составляла 88,2%. За период 2016-2025 годов было отремонтировано 104,74 км автомобильных дорог, в том числе 68,36 км в населенных пунктах сельских поселений и 36,38 км в городском поселении с асфальтобетонным и щебеночным покрытием; обустроено 14,3 км пешеходных тротуаров.)
	Формирование плана ремонта автомобильных дорог на 2026 год осуществлялось в соответствии с утвержденными критериями очередности: обеспечение безопасности дорожного движения, интенсивность движения автомобильного транспорта, осуществление движения по школьным маршрутам, к социально-значимым объектам, а также в соответствии с перечнями автомобильных дорог в границах населенных пунктов, подлежащих ремонту в первоочередном порядке, утвержденными решениями сельских Советов народных депутатов, в пределах выделенных лимитов бюджетных ассигнований на дорожную деятельность на очередной год. 
Дорожная деятельность в районе осуществляется в соответствии с утвержденной муниципальной программой «Повышение безопасности дорожного движения в Должанском районе на 2022-2028 годы».
	Общий объем финансирования мероприятий программы на 2026 год составляет 76,2 млн. рублей. Источники финансирования распределяются следующим образом:
- Средства областного бюджета (Дорожный фонд Орловской области – 65,5 млн. рублей.
- Средства районного бюджета – 10,7 млн. рублей.
	В соответствии с утвержденным финансированием, в 2026 году планируется провести ремонт автомобильных дорог общей протяженностью 7,146 км в щебеночном и асфальтобетонном исполнении.
	Щебнем покроют участки грунтовых автомобильных дорог (общая протяженность 3,624 км):
- по улице Садовая в с. Урынок Урыновского сельского поселения, протяженностью 0,932 км;
- по улицам Центральная, Полевая, Школьная в с. Рогатик Рогатинского сельского поселения – 0,885 км;
- участок дороги «Долгое-Рогатик» - д. Калиновка – д. Александровка» Козьма-Демьяновского сельского поселения, протяженностью 1,1 км;
- по улицам Новая в с. Никольское, протяженностью 0,350 км, и Школьная в            д. Новотроицкое, протяженностью 0,357 км, Кудиновского сельского поселения.
	Капитальный ремонт автодороги с асфальтобетонным покрытием будет осуществлен в опорном населенном пункте (село Кривцово-Плота) по улице Раздольная, общей протяженностью 3,522 км.
	В настоящее время завершается работа по определению подрядных организаций на выполнение ремонтных работ.
	Ежегодно, при наступлении благоприятных погодных условий, осуществляется комиссионное обследование автомобильных дорог, в том числе состоящих на гарантийном обслуживании. По результатам обследования будет осуществлен ямочный ремонт уличной дорожной сети. 
По автомобильным дорогам, находящимся на гарантийном обслуживании, устранение выявленных дефектов и недостатков осуществляется подрядными организациями безвозмездно.
Контроль за ремонтом автомобильных дорог будет осуществляться отделом архитектуры, строительства и ЖКХ администрации района. Кроме того, для обеспечения должного контроля за качеством выполнения работ и применяемых строительных материалов при ремонте автомобильных дорог с участием средств Дорожного фонда Орловской области планируется на безвозмездной основе привлекать специалистов и дорожную лабораторию уполномоченной организации КУ ОО «Орелгосзаказчик». 
Итак, утвержденный план на 2026 год позволит нам привести в нормативное состояние более 7 км местной дорожной сети района. В случае изменения лимитов бюджетных ассигнований на дорожную деятельность, мероприятия программы подлежат уточнению и корректировке в установленном порядке.
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