Приложение 5

к Концессионному соглашению в  отношении объектов теплоснабжения, находящихся на территории

пгт. Долгое Должанского района

Орловской области

от _______________ 2019 года

Задание и основные мероприятия по реконструкции и модернизации объекта Соглашения

| № п\п | Наименование объекта (имущества) | Адрес местонахождения объекта (имущества) | Наименование показателей мероприятий и объектов ремонта | Срок исполнения (год) | Стоимость (тыс. руб.) | Источник финансирования |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Средства Концедента | Средства Концессионера |
| 1 | Автономная блочно-модульная котельная БМК-5,5 МВт с блоком вспомогатель-ного оборудования | Российская Федерация, Орловская область, Должанский район, пгт. Долгое, ул. Ленина | Замена двух котлов Турботерм ТТГ-2000» на аналогичные | 2028 | 800,0 | 0,0 | 800,0 |
| 2 | Теплотрасса | Российская Федерация, Орловская область, Должанский район, пгт. Долгое, от котельной п. Советского до ул. Ленина,24, литера I | Замена Теплотрассы протяженностью – 220 м.п | 2019-2029 | 350,0 | 0,0 | 350,0 |
| ИТОГО: |  |  |  | 2019-2029 | 1150,0 | 0,0 | 1150,0 |

Подписи сторон

От Концедента:	От Концессионера:

Глава администрации Должанского района	___________________________________

Орловской области

__________________ Б. Н. Макашов	_________________  _________________

От Орловской области:

Губернатор Орловской области   ___________________________ А. Е. Клычков