Приложение 6

к Концессионному соглашению

в  отношении объектов теплоснабжения, находящихся на территории

пгт. Долгое Должанского района

Орловской области

от _______________ 2019 года

Объем и источники инвестиций

| № п\п | Наименование объекта, мероприятия | Срок реконструкции | Источники финансирования (инвестиций) с указанием сумм финансирования по каждому источнику | Общая сумма финансирования (объем инвестиций), всего (тыс. руб.) | Сумма финансирования (инвестиций) по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 1 | Замена двух котлов Турботерм ТТГ-2000» на аналогичные | До 31 декабря 2029 года | Собственные инвестиции | 800,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 400,0 | 400,0 | 0,0 |
| 2 | Замена Теплотрассы протяженностью – 220 м/п | До 31 декабря 2028 года | Собственные инвестиции | 350,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ИТОГО: |  |  |  | 1150,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 | 400,0 | 400,0 | 0,0 |

Подписи сторон

От Концедента:	От Концессионера:

Глава администрации Должанского района	___________________________________

Орловской области

__________________ Б. Н. Макашов	_________________  _________________

От Орловской области:

Губернатор Орловской области   ___________________________ А. Е. Клычков