[bookmark: _GoBack]Приложение 6
к Концессионному соглашению 
в  отношении объектов теплоснабжения, находящихся на территории 
пгт. Долгое Должанского района 
Орловской области 
от _______________ 2019 года 

Объем и источники инвестиций 

	№
п\п
	Наименование объекта,
мероприятия
	Срок реконструкции
	Источники финансирования (инвестиций) с указанием сумм финансирования по каждому источнику
	Общая сумма финансирования (объем инвестиций), всего (тыс. руб.)
	Сумма финансирования (инвестиций) по годам

	
	
	
	
	
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029

	1
	Замена двух котлов Турботерм ТТГ-2000» на аналогичные
	До 31 декабря 2029 года 
	Собственные инвестиции
	800,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	0,0
	
	0,0
	400,0
	400,0
	0,0

	2
	Замена Теплотрассы протяженностью – 220 м/п
	До 31 декабря 2028 года
	Собственные инвестиции
	350,0
	0,0
	0,0
	50,0
	0,0
	100,0
	0,0
	100,0
	100,0
	0,0
	0,0
	0,0

	ИТОГО:
	1150,0
	0,0
	0,0
	50,0
	0,0
	100,0
	0,0
	100,0
	100,0
	400,0
	400,0
	0,0



Подписи сторон



От Концедента:	От Концессионера:
Глава администрации Должанского района	___________________________________
Орловской области

__________________ Б. Н. Макашов	_________________  _________________





От Орловской области:
Губернатор Орловской области   ___________________________ А. Е. Клычков
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Приложение  6   к Концессионному соглашению    в    отношении объектов теплоснабжения,  находящихся на территории    пг т . Долгое Должанского  района     Орловской области     от _______________ 2019   года      Объем и источники инвестиций       

№   п \ п  Наименование  объекта ,   мероприятия  Срок  реконструкции  Источники  финансирования  (инвестиций) с  указанием сумм  финансирования  по каждому  источнику  Общая сумма  финансирова ния (объем  инвестиций),  всего (тыс.  руб.)  Сумма финансирования (инвестиций) по годам  

2019  2020  2021  2022  2023  2024  2025  2026  2027  2028  2029  

1  Замена двух  котлов  Турботерм  ТТГ - 2000 » на  аналогичные  До 31 декабря  2029 года   Собственные  инвестиции  800,0  0,0  0,0  0,0  0,0   0,0   0,0  400,0  400,0  0,0  

2  Замена   Теплотрассы  протяженность ю  –   220   м/п  До 31 декабря  2028  года  Собственные  инвестиции  350,0  0,0  0,0  50,0  0,0  100,0  0,0  100,0  100,0  0,0  0,0  0,0  

ИТОГО:  1150,0  0,0  0,0  50,0  0,0  100,0  0,0  100,0  100,0  400,0  400,0  0,0  

